**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** |  | | **Inicio** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** |  | | **Término** |  |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **x** |
| **N°** | 002 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Sebastián Ibarra | Product Owner |
| Catalina Esquivel | Scrum Master |
| Sebastián Ibarra, Catalina Esquivel | Team Scrun |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | | Avance en la visualización de rendimiento de las áreas de la empresa (E02-H04). | | --- | |
| 2 | |  | Progreso en la creación de gráficos de productividad y análisis de interacciones (E02-H06, E02-H05). | | --- | --- | |
| 3 | |  | IImplementación del gráfico circular para distribución de empleados por área (E02-H07). | | --- | --- | |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * **E02-H04**: El diseño del gráfico de rendimiento por áreas de la empresa está avanzando. Se completó la integración de los datos iniciales, pero se encontraron algunos problemas de consistencia en los datos. El equipo está trabajando en resolver estas inconsistencias para asegurar una visualización precisa. Se está afinando la presentación de los resultados en el dashboard. * **E02-H06, E02-H05**: La implementación de los gráficos de productividad a lo largo del tiempo y los temas más consultados en el asistente virtual está en progreso. Se lograron avances en la generación de gráficos de productividad, pero hay bloqueos debido a la falta de acceso a algunos datos históricos y de interacciones. El equipo está gestionando dependencias con el equipo de datos para obtener la información necesaria. * **E02-H07**: El gráfico circular para la distribución de empleados por área ya tiene una versión preliminar. Sin embargo, algunos datos de los empleados no se están actualizando correctamente en el sistema. Se está trabajando para integrar correctamente la base de datos de empleados en la visualización del gráfico. |
| --- |