# **Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Buena colaboración entre los miembros del equipo para resolver los problemas de integración y sincronización de datos con HubSpot.  **Product Owner**: Las historias de usuario se completaron a tiempo y según las expectativas, especialmente en cuanto a la integración de HubSpot.  **Scrum Master**: El equipo siguió el flujo de trabajo establecido, lo que permitió un avance constante y sin bloqueos mayores. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: La integración con la API de HubSpot tuvo un retraso inicial debido a problemas de autenticación.  **Product Owner**: Algunos detalles de la visualización de las interacciones no se completaron a tiempo.  **Scrum Master**: Hubo una falta de comunicación sobre los problemas de datos en tiempo real, lo que causó ciertos retrasos. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Mejorar la planificación de la autenticación y validación de las APIs para evitar bloqueos a futuro.  **Product Owner**: Proporcionar más tiempo para la revisión de las visualizaciones de datos, asegurando que no haya problemas de último minuto.  **Scrum Master**: Mejorar la comunicación sobre los problemas de sincronización y asegurarse de que todos los miembros del equipo estén al tanto de los avances en tiempo real. |