# **Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Compleción del desarrollo de los reportes automáticos con funcionalidades clave.  **Product Owner**: Feedback valioso sobre la usabilidad del panel de edición.  **Scrum Master**: Gestión efectiva para desbloquear dependencias externas. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Dificultad para realizar pruebas automáticas en los reportes personalizados.  **Product Owner**: Demoras en la validación de funcionalidades clave.  **Scrum Master**: Falta de tiempo para sesiones de mejora en la lógica de permisos. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Implementar pruebas automáticas desde el inicio de cada desarrollo.  **Product Owner**: Mayor disponibilidad para revisiones tempranas.  **Scrum Master**: Ajustar prioridades para dedicar tiempo a resolver bloqueos internos. |