# **Retrospectiva del primer Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Implementación completa del panel de visualización de clientes con funcionalidades clave.  **Product Owner**: Buen feedback para ajustar las consultas complejas del asistente.  **Scrum Master**: Manejo eficiente de bloqueos internos relacionados con pruebas. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: Falta de tiempo para pruebas exhaustivas del asistente 24/7.  **Product Owner**: Validación tardía de datos reales para probar el panel.  **Scrum Master**: Recursos insuficientes para pruebas de estrés completas. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Priorizar pruebas automatizadas para flujos críticos del asistente.  **Product Owner**: Agendar revisiones más tempranas en el sprint.  **Scrum Master**: Asegurar acceso a herramientas para pruebas de alta carga y estrés. |