**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** | 09/09/2024 | | **Inicio** | 08:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** | Zoom | | **Término** | 11:00 |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **X** |
| **N°** | 001 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Sebastián Ibarra | Product Owner |
| Catalina Esquivel | Scrum Master |
| Sebastián Ibarra, Catalina Esquivel | Team Scrun |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | |  | Revisión del progreso en la asignación de roles de usuarios (E03-H08). | | --- | --- | |
| 2 | |  | Implementación del acceso a información avanzada para clientes (E03-H09). | | --- | --- | |
| 3 | |  | Progreso en la seguridad de autenticación y recuperación de contraseñas (E04-H11, E04-H12). | | --- | --- | |
| 4 | |  | Segmentación de usuarios que interactúan con el asistente virtual (E05-H14). | | --- | --- | |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * E03-H08: El administrador ha comenzado la implementación para asignar diferentes roles a los usuarios. Se ha completado el 50% del desarrollo, incluyendo la creación de roles base (admin, cliente). * E03-H09: Se está diseñando el acceso a la información avanzada del cliente en el CRM. Aún falta conectar los módulos de visualización con los datos detallados. * E04-H11, E04-H12: El proceso de recuperación de contraseñas. La verificación por correo ya está en etapa de pruebas. La actualización periódica de contraseñas sigue pendiente. * E05-H14: Los usuarios ya se pueden segmentar por área de trabajo, el problema es que todos pueden ingresar a las áreas y registrarse. Aún falta colocar una contraseña única para cada área. |
| --- |