**Sprint Planning**

En la planificación de Sprint definimos qué entregar en el sprint 1 y cómo se va a conseguir ese trabajo.

1. Product Owner presenta al team Scrum las historias de usuario que se desarrollarán en el sprint 1.

| **SPRINT 1** | |
| --- | --- |
| **Número** | **Historia de Usuario** |
| E03-H08 | Como administrador quiero asignar diferentes roles a los usuarios de la plataforma, para que cada persona tenga acceso controlado a la información y funciones según su rol dentro de la plataforma. |
| E03-H09 | Como cliente quiero tener acceso a la información avanzada de la plataforma, para poder revisar detalles específicos sobre su progreso. |
| E04-H11 | Como cliente quiero poder recuperar mi contraseña a través de un proceso seguro de verificación por correo electrónico, para restablecerla en caso de que la haya olvidado. |
| E04-H12 | Como administrador quiero cifrar las contraseñas de los usuarios registrados para una mayor seguridad a los usuarios registrados en nuestra plataforma. |
| E05-H14 | Como cliente quiero poder segmentar a los usuarios que interactúan con el asistente virtual contratado para poder evitar errores y confusiones entre los usuarios y los datos que maneja el asistente virtual |

1. El team scrum define la prioridad de las historias de usuario para comenzar con el desarrollo del entregable, obteniendo el backlog de:

* Sprint 1

| **HU** | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioridad** | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Backlog**

| **Número** | **Historia de Usuario** |
| --- | --- |
| E04-H11 | Como cliente quiero poder recuperar mi contraseña a través de un proceso seguro de verificación por correo electrónico, para restablecerla en caso de que la haya olvidado. |
| E04-H12 | Como administrador quiero que la plataforma me obligue a cambiar mi contraseña periódicamente para garantizar que mi cuenta se mantenga segura con contraseñas actualizadas. |
| E05-H14 | Como cliente quiero poder segmentar a los usuarios que interactúan con el asistente virtual contratado para poder evitar errores y confusiones entre los usuarios y los datos que maneja el asistente virtual |
| E03-H08 | Como administrador quiero asignar diferentes roles a los usuarios de la plataforma, para que cada persona tenga acceso controlado a la información y funciones según su rol dentro de la plataforma. |
| E03-H09 | Como cliente quiero tener acceso a la información avanzada de la plataforma, para poder revisar detalles específicos sobre su progreso. |

1. El team scrum define el esfuerzo de realizar las tareas de las historias de usuario utilizando como patrón la historia de usuario 15. El valor asignado a cada historia de usuario se obtiene de la técnica planning poker.

| **Historia** | **Valor** | **Esfuerzo** | **Horas** |
| --- | --- | --- | --- |
| H11 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H15 | 10 |
| H12 | 13 | 2.6 veces mayor a crear la H15 | 9 |
| H14 | 8 | 1.6 veces mayor a crear la H15 | 14,4 |
| H08 | 5 | es igual a crear la H14 | 9 |
| H09 | 5 | es igual a crear la H14 | 14,4 |

# 