**ACTA DE DAILY MEETING**

| **Fecha:** |  | | **Inicio** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lugar:** |  | | **Término** |  |
| **Tipo Reunión** | **Presencial** |  | **Virtual** | **X** |
| **N°** | 003 | | | |

| **Participantes** | **Funciones** |
| --- | --- |
| Sebastián Ibarra | Product Owner |
| Catalina Esquivel | Scrum Master |
| Sebastián Ibarra, Catalina Esquivel | Team Scrun |

1. **Agenda:**

| **Nº** | **Tema** |
| --- | --- |
| 1 | | Progreso en la integración de los asistentes con la API de HubSpot (E01-H01). | | --- | |
| 2 | |  | Avances en la visualización de interacciones del chatbot en el CRM (E01-H02). | | --- | --- | |
| 3 | |  | Desarrollo de la notificación de fallos en la sincronización con el CRM (E01-H03). | | --- | --- | |
| 4 | Implementación del "botón de editar clientes" en el panel de administración (E08-H21). |

1. **Desarrollo de la Reunión**

| * **E01-H01**: La integración de los asistentes con la API de HubSpot ha avanzado. El equipo ha establecido la conexión básica y se están realizando pruebas de sincronización de las conversaciones y mensajes con el CRM. Sin embargo, se encontraron algunos bloqueos relacionados con la autenticación de la API, lo que está retrasando las pruebas finales. * **E01-H02**: La visualización de interacciones en el perfil del cliente dentro del CRM está en progreso. El diseño de la interfaz de usuario está completo, pero se están ajustando detalles de la visualización de los datos en tiempo real. Se han presentado algunos problemas con la actualización en vivo de los datos, los cuales están siendo solucionados. * **E01-H03**: El sistema de notificaciones por fallos en la sincronización está siendo implementado. La funcionalidad básica ya está funcionando, pero se están realizando ajustes para garantizar que las alertas sean enviadas correctamente en caso de que se presenten errores de sincronización. * **E08-H21**: El "botón de editar clientes" ya está implementado en el panel de administración. Actualmente, el botón redirige a la ventana emergente, pero se están realizando pruebas adicionales para asegurar que la eliminación de clientes se realice correctamente y se actualice el estado de los datos en el sistema. |
| --- |